| Project : Port Management System (SIGMA 2.0) Nama : Muhammad Amin Iqbaal Alam PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA Posisi : System Analyst Tech Kontraktor : PT KONSULTA SEMEN GRESIK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPORAN MINGGUAN |  |  |  |  |  |
| Bulan | : | Juni | PELAKSANA PEKERJAAN | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
|  |  |  |  | 1 |  |
| TANGGAL | NO | WAKTU | DETAIL AKTIVITAS PEKERJAAN |  | OUTPUT AKTIVITAS PEKERJAAN |
| MINGGU 01 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| SENIN 02 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Update Template Master Data Present terkait LTC dan Remark ke User Update Blueprint Fase 2 Support Development : Menu Update Activity (Modul Berthing) Modul Booking Laycan, Menu Master Data Vessel, Master Data Dermaga |  | Master Data Blueprint Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| SELASA 03 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Update Template Master Data Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User Update Blueprint Fase 2 hasil dari present Menyiapkan data untuk ditest user Support Development: Menu Update Activity (Modul Berthing), Master Data Dermaga, Upload BL (Modul Departure) |  | Master Data Blueprint Blueprint Blueprint Master Data Web Sigma Web Sigma |
| RABU 04 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Update Blueprint Fase 2 Create Dokumen SIT Vessel Rating Meeting terkait chekpoint progress developemnt Testing Export data excel di menu approval laycan Support Development = Export data excel Booking Laycan (Approval), Master Data Dermaga (Dermaga dengan Incoterm), Diskusi terkait Master Data |  | Blueprint Persiapan SIT Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| KAMIS 05 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Diskusi dan Update Master Data Diskusi terkait Flow Fase 2 dengan user Diskusi terkait Role Management dengan user Create Dokument Excel Checklist Role Management Diskusi UI/UX Fase 2 Support Development = Master Data Vessel -> Approval, Master Data Dermaga -> I |  | Master Data Blueprint Web Sigma Web Sigma Blueprint Web Sigma n Web Sigma |
| JUMAT 06 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| SABTU 07 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| MINGGU 08 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| SENIN 09 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Meeting Internal Meeting terkait dokumen UAT Meeting terkait Blueprint fase 2 Create Dokumen SIT Upload BL, Update Activity Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca |  | Update Progress Persiapan UAT Blueprint Persiapan SIT Persiapan UAT Persiapan UAT Persiapan UAT |
| SELASA 10 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Create Dokumen UAT Booking Laycan Create Dokumen UAT Booking Laycan Present ke User Present ke User Present ke User Support Development (Update Activity) Support Development (Update Activity) |  | Persiapan UAT Persiapan UAT Persiapan UAT Persiapan UAT Persiapan UAT Persiapan UAT Persiapan UAT |
| RABU 11 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Meeting dengan User Meeting dengan tim forca terkait role Diskusi dengan BE terkait data add data SO Export dan SO Dist Membuat Menu Sigma 2.0 User Role Membuat Menu Sigma 2.0 User Role Membuat Menu Forca for User role Membuat Menu Forca for User role |  | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| KAMIS 12 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Meeting Checkpoint Support Development Fase 2 Support Development Fase 2 Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor) Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor) Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor) Diskusi dengan BE terkait data add data PO STO |  | Web Sigma Fase 2 Fase 2 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 Web Sigma |
| JUMAT | 1. 2. 3. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 | Create User Guide (Procurement, dan SO Export) Checkpoint persiapan weekly Meeting terkait dasboard dengan FE |  | User Guide Fase 1 Web Sigma Web Sigma |

| 13 Juni 2025 | 4. 5. 6. 7. | 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Meeting terkait dasboard dengan FE Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound Weekly Meeting | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SABTU 14 Juni 2025 |  |  |  |  |
| MINGGU 15 Juni 2025 |  |  |  |  |
| SENIN 16 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| SELASA 17 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 |
| RABU 18 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur Support Development | Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Web Sigma |
| KAMIS 19 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Support Development | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| JUMAT 20 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT Support Development (Bug Fixing) Support Development (Bug Fixing) Weekly Meeting | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| SABTU 21 Juni 2025 |  |  |  |  |
| MINGGU 22 Juni 2025 |  |  |  |  |
| SENIN 23 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| SELASA 24 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| RABU 25 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| KAMIS 26 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
| JUMAT 27 Juni 2025 |  |  |  |  |
| SABTU |  |  |  |  |

PT. Konsulta Semen Gresik

Rosita Dyah S.

| 28 Juni 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINGGU 29 Juni 2025 |  |  |  |  |  |  |
| SENIN 30 Juni 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma |  |
| Catatan | : |  | PERALATAN | SATUAN |  | JUMLAH |
|  |  |  | Komputer Printer | Unit Unit |  |  |

Ka Biro  SDM & Operasional Gresik, 30 Juni 2025

Mengetahui

PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia

M. Fakhri Ardhiyan Firdaus

Project Manager