| Project Kontraktor | : : | Port Management System (SIGMA 2.0) PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA PT KONSULTA SEMEN GRESIK |  | Nama : Posisi : | Muhammad Amin Iqbaal Alam System Analyst Tech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPORAN MINGGUAN |  |  |  |  |  |
| Bulan | : | Juni | PELAKSANA PEKERJAAN | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
|  |  |  |  | 1 |  |
| TANGGAL | NO | WAKTU | DETAIL AKTIVITAS PEKERJAAN |  | OUTPUT AKTIVITAS PEKERJAAN |
| MINGGU 01 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Update Template Master Data |  | Master Data |
| SENIN | 2. | 08.30-09.30 | Present terkait LTC dan Remark ke User |  |  |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Update Blueprint Fase 2 |  | Blueprint |
|  | 4. | 10.30-12.00 |  |  | Web Sigma |
| 02 Juni 2025 | 5. | 13.00-14.00 | Support Development : Menu Update Activity (Modul Berthing) Modul Booking |  | Web Sigma |
|  | 6. | 14.00-15.00 | Laycan, Menu Master Data Vessel, Master Data Dermaga |  | Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 |  |  | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Update Template Master Data |  | Master Data |
| SELASA | 2. | 08.30-09.30 | Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User |  | Blueprint |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User |  | Blueprint |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Update Blueprint Fase 2 hasil dari present |  | Blueprint |
| 03 Juni 2025 | 5. | 13.00-14.00 | Menyiapkan data untuk ditest user |  | Master Data |
|  | 6. | 14.00-15.00 | Support Development: Menu Update Activity (Modul Berthing), Master Data |  | Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Dermaga, Upload BL (Modul Departure) |  | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Update Blueprint Fase 2 |  | Blueprint |
| RABU | 2. | 08.30-09.30 | Create Dokumen SIT Vessel Rating |  | Persiapan SIT |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Meeting terkait chekpoint progress developemnt |  | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Testing Export data excel di menu approval laycan |  | Web Sigma |
| 04 Juni 2025 | 5. 6. 7. | 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Support Development = Export data excel Booking Laycan (Approval), Master Data Dermaga (Dermaga dengan Incoterm), Diskusi terkait Master Data |  | Web Sigma Web Sigma Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Diskusi dan Update Master Data |  | Master Data |
| KAMIS | 2. | 08.30-09.30 | Diskusi terkait Flow Fase 2 dengan user |  | Blueprint |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Diskusi terkait Role Management dengan user |  | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Create Dokument Excel Checklist Role Management |  | Web Sigma |
| 05 Juni 2025 | 5. 6. 7. | 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30 | Diskusi UI/UX Fase 2 Support Development = Master Data Vessel -> Approval, Master Data Dermaga -> I |  | Blueprint Web Sigma Web Sigma |
| JUMAT 06 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| SABTU 07 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| MINGGU 08 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Meeting Internal |  | Update Progress |
| SENIN | 2. | 08.30-09.30 | Meeting terkait dokumen UAT |  | Persiapan UAT |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Meeting terkait Blueprint fase 2 |  | Blueprint |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Create Dokumen SIT Upload BL, Update Activity |  | Persiapan SIT |
| 09 Juni 2025 | 5. | 13.00-14.00 | Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca |  | Persiapan UAT |
|  | 6. | 14.00-15.00 | Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca |  | Persiapan UAT |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca |  | Persiapan UAT |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Create Dokumen UAT Booking Laycan |  | Persiapan UAT |
| SELASA | 2. | 08.30-09.30 |  |  |  |
|  |  |  | Create Dokumen UAT Booking Laycan |  | Persiapan UAT |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Present ke User |  | Persiapan UAT |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Present ke User |  | Persiapan UAT |
| 10 Juni 2025 | 5. | 13.00-14.00 | Present ke User |  | Persiapan UAT |
|  | 6. | 14.00-15.00 | Support Development (Update Activity) |  | Persiapan UAT |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Support Development (Update Activity) |  | Persiapan UAT |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Meeting dengan User |  | Web Sigma |
| RABU | 2. | 08.30-09.30 | Meeting dengan tim forca terkait role |  | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Diskusi dengan BE terkait data add data SO Export dan SO Dist |  | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Membuat Menu Sigma 2.0 User Role |  | Web Sigma |
| 11 Juni 2025 | 5. | 13.00-14.00 | Membuat Menu Sigma 2.0 User Role |  | Web Sigma |
|  | 6. | 14.00-15.00 | Membuat Menu Forca for User role |  | Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Membuat Menu Forca for User role |  | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Meeting Checkpoint |  | Web Sigma |
| KAMIS | 2. | 08.30-09.30 | Support Development Fase 2 |  | Fase 2 |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Support Development Fase 2 |  | Fase 2 |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor) |  | User Guide Fase 1 |
| 12 Juni 2025 | 5. | 13.00-14.00 | Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor) |  | User Guide Fase 1 |
|  | 6. | 14.00-15.00 | Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor) |  | User Guide Fase 1 |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Diskusi dengan BE terkait data add data PO STO |  | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Create User Guide (Procurement, dan SO Export) |  | User Guide Fase 1 |
| JUMAT | 2. | 08.30-09.30 | Checkpoint persiapan weekly |  | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Meeting terkait dasboard dengan FE |  | Web Sigma |

|  | 4. | 10.30-12.00 | Meeting terkait dasboard dengan FE | Web Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Weekly Meeting | Web Sigma |
| SABTU 14 Juni 2025 |  |  |  |  |
| MINGGU 15 Juni 2025 |  |  |  |  |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma |
| SENIN | 2. | 08.30-09.30 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma |
| 16 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 |
| SELASA | 2. | 08.30-09.30 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 |
|  | 3. | 09.30-10.30 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 |
|  | 4. | 10.30-12.00 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 |
| 17 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 UAT fase 1 |
|  | 7. | 15.00-16.30 | UAT Aplikasi SIGMA 2.0 | UAT fase 1 |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi | Grab Requirement |
| RABU | 2. | 08.30-09.30 | Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi | Grab Requirement |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban | Grab Requirement |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban | Grab Requirement |
| 18 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur | Grab Requirement Grab Requirement |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Support Development | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO | Web Sigma |
| KAMIS | 2. | 08.30-09.30 | Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in | Web Sigma |
| 19 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Support Development | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing | Web Sigma |
| JUMAT | 2. | 08.30-09.30 | GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT | Web Sigma |
| 20 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Support Development (Bug Fixing) Support Development (Bug Fixing) | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Weekly Meeting | Web Sigma |
| SABTU 21 Juni 2025 |  |  |  |  |
| MINGGU 22 Juni 2025 |  |  |  |  |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
| SENIN | 2. | 08.30-09.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
| 23 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
| SELASA | 2. | 08.30-09.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
| 24 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
| RABU | 2. 3. | 08.30-09.30 09.30-10.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
| 25 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
| KAMIS | 2. | 08.30-09.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
| 26 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang | Web Sigma |
| JUMAT 27 Juni 2025 |  |  |  |  |
| SABTU |  |  |  |  |

| 28 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINGGU 29 Juni 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 07.30-08.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma |
| SENIN | 2. | 08.30-09.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma |
|  | 3. | 09.30-10.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma |
|  | 4. | 10.30-12.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma |
| 30 Juni 2025 | 5. 6. | 13.00-14.00 14.00-15.00 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma Web Sigma |
|  | 7. | 15.00-16.30 | Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang |  | Web Sigma |
| Catatan | : |  | PERALATAN | SATUAN | JUMLAH |
|  |  |  | Komputer Printer | Unit Unit |  |

Gresik, 30 Juni 2025

PT. Konsulta Semen Gresik

# Rosita Dyah S.

Mengetahui

PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia

# M. Fakhri Ardhiyan Firdaus

Ka Biro SDM & Operasional	Project Manager