Attendance:

| No. | Name | Department/ Company |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budi Setyo Nugroho | PT SIG |
| 2 | Fachrur Ridlo | PT SIG |
| 3 | Muhammad Harwindra | PT SIG |
| 4 | Silvia Gracelia | PT SIG |
| 5 | Teja Kusuma | PT SIG |
| 6 | Fatih Syauqi | PT SIG |
| 7 | A Saifudin Hajar | PT SISI |
| 8 | Machmud Ervandrianto | PT SISI |
| 9 | Muhammad Fakhri Ardiyansyah | PT SISI |
| 10 | Antahassy Wibawa | PT SISI |
| 11 | Fauzan Hanif | PT SISI |
| 12 | Zidane Ramadhan M | PT SISI |
| 13 | M Teguh Pribadi | PT SISI |
| 14 | Nuzulia Rohmah | PT SISI |

Meeting Result:

| No. | Note | PIC |
| --- | --- | --- |
| Catatan |  |  |
| 1 | Rebuidling SIGMA merupkana Pengembangan system yang dibawahi oleh unit Supply Chain Management untuk kebutuhan 3 pelabuhan utama dan 30 pelabuhan packing plant. |  |
| 2 | Struktur Organisasi Tim Project : note : -. warna kuning : Onsite di SQ -. Perlu data CV dari tim project |  |
| 3 | Note : Pengembangan dari SIGMA 1.0 -> tidak hanya copy paste SIGMA Existing, tapi ada pengembangan sesuai scope yang ada di RKS |  |
|  | Note : - Fase Timeline Project ; 4 bulan (Maret - Juni) : proses enhancement project sudah sampai di proses UAT - SIGMA Existing ada HAKI -> perlu nama baru agar tidak terkena |  |
| 3 | - Pengembangan SIGMA ini mencakup 3 Pelabuhan utama dan 30 Pelabuhan Penunjang (Packing Plant) - Master Data yang akan digunakan untuk projek adalah master data yang ditarik dari SAP |  |
|  | Note : MIIS (nama sementara) Detail tampilan SIGMA : untuk memperbaiki bottleneck (terjadi klaim besar dari pemilik kapal atas barang muatan ke Semen Indonesia, sehingga dibuatkan digitalisasi) - Kapan Kapal Dilayani? - > Trigernya dari Booking kapal - Kinerja Bongkar/Muat & Cycle Time -> dalam bentuk grafis (untuk ditampilkan ke manajemen), Pelabunhan Biringkasi Sulawaesi Tuban Jawa dan MKS (Telur Bayur, SUmatra) - Safety : memastikan kapal-kapal sudah comply apakah sudah sesuai dengan peraturan - Hasil dari pelabuhan ke packing plant? Outstock |  |
|  | Note : yang masuk ke SIGMA adalah proses warna kuning - proses nomor 6 : yang di inginkan seperti booking hotel tapidetail dengan nomor kamar, jenis kamar. note : yang masuk SIGMA hanya poin 1-5, untuk 6-7 tidak (tapi nextnya perlu ada integrasi, dan akan di diskusikan lebih lanjut - Akan di copy paste dari 1.0 ke 2.0 - harapanya nanti ada integrasi dengan CSMS -> ketika distributor order ada pemilihan FOT dan Franco agar bisa memantau atau mengepaskan antara order dengan ketersediaan kapal - Fase 1 : untuk pelabuhan utama - Fase 2 : untuk pelabuhan Packing plant -> systemnya sama seperti Fase 1 hanya ditambahkan monitoring stock |  |
|  | Departure : Note : - 1 kapal bisa menempati lebih dari 1 dermaga karena size kapal terlalu besar - 1 dermaga bisa ditempati 2 kapal, case di biringkasi - Standard untuk muatan, dipelabuhan sudah ada ploting-plotingnya, didermaga sudah di assign komoditinya, special case di teluk bayur -> ada dermaga umum milik pelindo -> sehingga kebijakan akan mengikuti yang ada di pelindo (perlu disesuaikan) - di teluk bayur : ada 4 (DSB, DST, DBU dan TKS), untuk DSB, DST -> memakai SIGMA, kalau DBU automatis hanya menerima dari pelindo, |  |
|  | Dashboard : Report : |  |
| Next Activity |  |  |
| 1 | Due Date tanggal 27 Maret 2025 : Mockup meliputi : Dashborad, Laycant Jetty, Maps (Stock) | PT SISI |
| 2 | Berdasarkan kontrak, untuk server di sediakan oleh SISI |  |
| 3 | Weekly Progress : Senin |  |
| 4 | - mengirimkan Kontrak Project - Seluruh dokumentasi sudah diberikan ke SISI - Timeline - Setiap Jum’at 08.30 Weekly Progress |  |

| Direview Oleh: | Disetujui Oleh: |
| --- | --- |
| Fachri | Jeremia Mangapul Silitonga |
| Project Manager | Project Manager |
| PT SISI | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |

Lampiran :

Bukti Lampiran Daftar Hadir