Attendance:

| No. | Name | Department/ Company |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budi Setyo Nugroho | PT SIG |
| 2 | Fachrur Ridlo | PT SIG |
| 3 | Muhammad Harwindra | PT SIG |
| 4 | Silvia Gracelia | PT SIG |
| 5 | Teja Kusuma | PT SIG |
| 6 | A Saifudin Hajar | PT SISI |
| 7 | Machmud Ervandrianto | PT SISI |
| 8 | Muhammad Fakhri Ardhiyan F | PT SISI |
| 9 | Antahassy Wibawa | PT SISI |
| 10 | Fauzan Hanif | PT SISI |
| 11 | Zidane Ramadhan M | PT SISI |
| 12 | M Teguh Pribadi | PT SISI |
| 13 | Fatih Syauqi | PT SISI |
| 14 | Nuzulia Rohmah | PT SISI |

Meeting Result:

| No. | Note | PIC |
| --- | --- | --- |
| Catatan |  |  |
| 1 | Rebuilding SIGMA merupakan Pengembangan sistem yang dibawahi oleh unit Supply Chain Management untuk kebutuhan 3 pelabuhan utama (Tuban, Teluk Bayur & Biringkasi) dan 30 pelabuhan packing plant. | Bapak Budi Setyo N |
| 2 | Struktur Organisasi Tim Project : note : -. warna kuning : Onsite di SQ | Bapak Fakhri |
| 3 | Note : Pengembangan dari SIGMA 1.0 -> tidak hanya copy paste SIGMA Existing, tapi ada pengembangan sesuai scope yang ada di RKS | Bapak Budi Setyo N |
| 4 | Note : - Fase Timeline Project ; 4 bulan (Maret - Juni) : proses enhancement project sudah sampai di proses UAT - SIGMA Existing ada HAKI -> perlu nama baru agar tidak terkena pelanggaran HAKI | Bapak Budi Setyo N |
| 5 | - Pengembangan SIGMA ini mencakup 3 Pelabuhan utama dan 30 Pelabuhan Penunjang (Packing Plant) - Master Data yang akan digunakan untuk proyek adalah master data yang ditarik dari SAP | Bapak Budi Setyo N |
| Next Activity |  |  |
| 1 | Due Date tanggal 27 Maret 2025 : Mockup meliputi : - Dashboard, - Laycant Jetty, - Maps (Stock) | PT SISI |
| 2 | Sesuai kesepakatan, untuk weekly progress akan dilakukan setiap hari Jum’at pukul 08.30 | PT SISI |

| Direview Oleh: | Disetujui Oleh: |
| --- | --- |
| Muhammad Fakhri Ardhiyan F | Budi Setyo Nugroho |
| Project Manager | Project Manager |
| PT SISI | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |

Lampiran :

Bukti Lampiran Daftar Hadir