Attendance:

| No. | Name | Department/ Company |
| --- | --- | --- |

Meeting Result:

| No. | Note | PIC |
| --- | --- | --- |
| Catatan |  |  |
| 1 | Modul di SIGMA : - Arrival -. Laycan Ready -. Pre Arrival (PKK) -. Nor Tender -. PPKB In - Berthing -. Stock Availability -. Surat Perintah Muat (SPM) / SO/POSTO Clean - Jetty Operation -. SPJ/DO Ready (Gate in/Gate out) - Departure -. Laytime Calculation (LTC) | Bapak Budi Setyo N |
| 2 | Solusi UI/UX - UI yang digunakan menggunakan layout FORCA standart - Menu Service - Membuat menu entri dengan UI/UX baru | Bapak Fakhri |
|  | UI/UX Input di segi User : UI/UX input segi FORCA : - Dashboard di FORCA -> Home - Adjustable di menu -> Performance Goal - Filter di forca masih belum bisa, bisa dicustome -> f Form entri : |  |
| 3 | Untuk proses integrasi dengan SAP perlu koordinasi dengan tim MS |  |
| Next Activity |  |  |
| 1 | Due Date bulan ini Mockup : - Fase Maps : Stock, - Layout Jetty, - Dashboard PBI Note : untuk datanya di hardcode memakai data bulan lalu |  |

| Direview Oleh: | Disetujui Oleh: |
| --- | --- |
| Muhammad Fakhri Ardhiyan F | Budi Setyo Nugroho |
| Project Manager | Project Manager |
| PT SISI | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |

Lampiran :

Bukti Lampiran Daftar Hadir